BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 2 — NHÓM E1

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay dựa trên học sâu

Tuần 2 (04/10–10/10/2026) — Milestone W2. GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng. Sinh viên: Lê Ngọc An, Dương Minh Quang.

1. GitHub: Issue / PR / Commit

| Hạng mục | Liên kết |
| --- | --- |
| Milestone W2 / Issues W2-00…W2-08 | Milestones · Issues #1–#9 (W2); W3-01, W3-02 = #10, #11 |
| Pull Request W2 evidence | PR #13 (dữ liệu, audit, split, ADR); PR #14 (báo cáo, version v0.2) — đều đã merge |
| Commit SHA | PR #13: 1fd337f, ceb77c4, b609888, 08647d1, 499f101, 20287b2, 2e10c2a, 48c8a04; PR #14: 32682ff |
| Review chéo | Tuần W2 chưa có review chéo trên GitHub: PR #13, #14 do Quang merge. Đã bật bảo vệ nhánh main; từ W3 mọi PR cần An approve trước khi merge. |
| Tag release | Chưa có (tag đầu tiên tại W4) |

2. Phân chia công việc

| Issue | Nội dung | Phụ trách | Reviewer dự kiến | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W2-01/02 | Chạy Kaggle: SHA-256, inventory, EDA | Quang | An | Hoàn thành |
| W2-03 | Tiêu chí audit + xem chéo nhãn | An (tiêu chí), cả hai (xem) | Nhau | Một phần: audit xong; review sơ bộ 358/358, chờ An xác nhận |
| W2-04 | Giao thức split, ADR-0002/0003 | An | Quang | Bản nháp (Proposed) |
| W2-05 | Split v1 theo video + rò rỉ | Quang | An | Hoàn thành (chưa đóng băng) |
| W2-07 | Template v0.2 (Mở đầu, 1.1–1.3, 3.2) | An khung, Quang số liệu | Nhau | Bản nháp |
| W2-08 | Báo cáo tuần + PR | Quang | An | Hoàn thành bản nháp |

3. Planned – Done – Evidence – Problems – Next

| Planned | Done | Evidence (đường dẫn) | Problems | Next week |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EDA, audit nhãn, split, chuẩn bị baseline | 650 video / 203.328 frame, checksum 1.303/1.303 khớp; audit 650 video; split video 454/98/98 | results/W02/kaggle_run_01/…/{stage_status.json, class_stats.csv, annotation_audit*.csv, review/review_assignment_w2.csv}; data/splits/video_split_v1*.csv; docs/w2/*.md | 253 video lệch số nhãn/frame (231 dư 1 mục), chẩn đoán run 02 không kết luận; 10 video sai nhãn khi xem; 562 cặp video gần giống khác split; chưa họp GVHD | An xác nhận review (W3-01); chốt chính sách căn nhãn (W3-02); export YOLO train/val; train baseline YOLOv8n; duyệt ADR, đóng băng split |

4. Kết quả đo (nguồn: CSV/JSON + script)

| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Video / frame | 650 / 203.328 (IR 365, V 285) | stage_status.json |
| Video theo lớp A/B/D/H | 133 / 130 / 271 / 116 | stage_status.json |
| bbox ngoài ảnh / w,h≤0 / NaN | 0 / 0 / 0 | annotation_audit_summary.json |
| Video số nhãn ≠ số frame | 253 (231 dư đúng 1 mục) | annotation_audit.csv |
| Split train/val/test (video) | 454 / 98 / 98 (seed 20261217) | data/splits/video_split_v1_manifest.json |
| Phần cứng chạy | Kaggle CPU 4 core, không GPU | env.json |

5. Dataset card / model card

Dataset card: Svanström Drone-detection-dataset (CC0-1.0 theo repo), mục 3.2 của E1_DoAn_v0.2_W02 và data/manifests/. Model card: chưa có (W3).

6. Demo/video

Chưa có (tuần này không có sản phẩm demo).

7. Vấn đề và rủi ro (trung thực)

Split v1 mới ở trạng thái đề xuất; không loại trừ được trùng cảnh/địa điểm giữa các split.

Nhãn lệch 1 mục ở 231 video (7/51 V-Bird có chim nằm ngoài box): tạm loại khỏi huấn luyện cho tới khi xác định offset.

Chưa xác nhận chỉ tiêu và kế hoạch tuần với GVHD (mâu thuẫn Đề cương/Thuyết minh/thang chấm).