E1 — CHỐT ISSUE #7: CHỈ TIÊU, MODALITY, TRACKER VÀ KẾ HOẠCH TUẦN

Người soạn: Dương Minh Quang · Gửi: Lê Ngọc An · Ngày 21/10/2026 · Issue #7 (W2-06)

Mục đích: hai người thống nhất một phương án cho 5 câu hỏi dưới đây, sau đó mang lên GVHD xác nhận và ghi vào ADR-0005. Mỗi mục có: tình trạng hiện tại, lý do của đề xuất, các phương án và ô để An chọn. Ký hiệu nguồn: [ĐC] Đề cương, [TM] Thuyết minh, [TC] thang chấm cột E1, [KQ] kết quả đã đo trong repo, [SUY LUẬN] nhận định của nhóm.

0. Tình trạng hiện tại (21/10/2026)

Dữ liệu: Svanström, 650 video (IR 365, khả kiến 285), 4 lớp; split v1 theo video 454/98/98, test khóa [KQ].

Tuần 3: đã review nhãn 358 video, xuất tập YOLO e1-yolo-v1 (chỉ ảnh khả kiến, 6.869 ảnh train+val); baseline A YOLOv8n@640 đang train trên Kaggle (run 04) [KQ].

Chưa có: chỉ tiêu được GVHD xác nhận, GPU tham chiếu, quyết định modality cuối cùng, tracker chính, thứ tự W5/W6.

Việc chưa chốt kéo theo rủi ro chấm điểm: thang chấm W5 yêu cầu “tích hợp tracker, video test ID ổn định” trong khi Đề cương W5 là augmentation vật thể nhỏ.

1. Chỉ tiêu định lượng

| Nhóm | Đề xuất hiện tại [TM mục 12] | Lý do | Rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát hiện | Drone: P, R ≥ 0,85; mAP@0.5 ≥ 0,80 trên test | Ngưỡng dùng trong Thuyết minh; đo theo lớp Drone vì đó là mục tiêu chính | Vật thể nhỏ chiếm đa số (khả kiến: 60,5% hộp Drone < 32×32 px [KQ class_stats.csv]); chưa có số baseline để biết ngưỡng có khả thi không |
| Theo dõi | HOTA, IDF1, ID switch — chỉ báo khi có GT track hợp lệ | Svanström không có track ID; mỗi frame ≤ 1 hộp nên có thể dẫn xuất “1 track/video” nhưng đó không phải GT đa đối tượng | Nếu báo HOTA/IDF1 trên GT dẫn xuất mà không nêu giới hạn → sai về phương pháp |
| Cảnh báo | Giảm cảnh báo giả ≥ 30% so với chỉ dùng detector; event recall giảm ≤ 5 điểm % | Đo được trên dữ liệu có sẵn (video âm tính + video Bird/Airplane/Helicopter) | Cần ≥ 2 giờ video âm tính; review v2 thấy 10 video không có nhãn thực tế vẫn có vật thể bay nên không dùng làm âm tính được [KQ] |
| Thời gian thực | ≥ 15 FPS toàn pipeline; p95 ≤ 500 ms; đo ≥ 3 lần | Đủ cho hỗ trợ quan sát; video gốc 30 fps | Chưa có GPU tham chiếu; Kaggle GPU (T4/P100) thay đổi theo phiên |

Gợi ý chọn:

| Phương án | Nội dung | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A (đề xuất) | Giữ ngưỡng như trên, ghi rõ là mục tiêu; sau baseline (W3) điều chỉnh 1 lần qua ADR nếu cần | Bám Thuyết minh; có mốc rõ để GVHD duyệt | Có thể không đạt mAP 0,80 với vật thể rất nhỏ |
| 1B | Chưa đặt số; chốt sau khi có baseline | Không hứa quá | Không có tiêu chí đạt/không đạt; thang chấm W1 đã yêu cầu chốt metric |
| 1C | Ngưỡng tách theo cỡ vật thể (nhỏ / vừa+lớn) | Trung thực hơn với vật thể nhỏ | Thêm việc đo; cần GVHD đồng ý |

GPU tham chiếu: đề xuất lấy đúng GPU Kaggle ghi trong env.json của lần đo cuối, công bố tên GPU kèm số FPS. An chọn: ☐ 1A  ☐ 1B  ☐ 1C  ☐ khác: ________

2. Modality (ảnh khả kiến / hồng ngoại)

Tình trạng: baseline A chỉ dùng ảnh khả kiến (ADR-0004). IR có 365 video, độ phân giải 320×256, gần như toàn bộ hộp nhỏ hơn 32×32 px (Bird IR 100%, Drone IR 98,9%) [KQ class_stats.csv].

| Phương án | Nội dung | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- | --- |
| 2A (đề xuất) | Khả kiến là nhánh chính cho mọi chỉ tiêu; IR là thí nghiệm phụ báo riêng (W7 hoặc W12) | Bám [TM]; camera sân bay thường là khả kiến; tránh trộn hai phân bố khác nhau trong một con số | Chỉ dùng 285/650 video cho phần chính |
| 2B | Một model huấn luyện chung khả kiến + IR | Nhiều dữ liệu hơn | Khác độ phân giải và kênh màu; khó diễn giải kết quả; tốn GPU |
| 2C | Hai model riêng, báo cả hai | Đầy đủ | Gấp đôi thời gian train/đánh giá trong khi lịch đã chặt |

An chọn: ☐ 2A  ☐ 2B  ☐ 2C  ☐ khác: ________

3. Tracker

Tình trạng: [ĐC] và [TM] ghi ByteTrack/BoT-SORT; [TC] tuần 5 ghi “ByteTrack/DeepSORT”. Ultralytics hỗ trợ sẵn hai tracker bytetrack.yaml và botsort.yaml (docs.ultralytics.com/modes/track); DeepSORT không có sẵn trong Ultralytics, phải dùng thư viện ngoài.

ByteTrack: liên kết cả hộp điểm tin cậy thấp → giữ được vật thể nhỏ, mờ khi điểm tin cậy dao động; nhẹ, không cần mô hình ReID.

BoT-SORT: thêm bù chuyển động camera (GMC) và tùy chọn ReID. Theo bài báo dữ liệu [Svanström 2021], cảm biến đặt trên đế xoay pan/tilt; audit W2 thấy 58 video có bước nhảy tâm hộp lớn, một phần do camera xoay/zoom [KQ] → GMC có thể giúp [SUY LUẬN].

DeepSORT: dùng đặc trưng ngoại hình; với vật thể vài chục pixel, đặc trưng ngoại hình kém tin cậy [SUY LUẬN]; tốn thêm tích hợp ngoài Ultralytics.

Hạn chế chung: không có GT track ID → chỉ đo được ID switch / độ ổn định trên GT dẫn xuất “1 vật thể/video” và nêu rõ giới hạn.

| Phương án | Nội dung | Ưu | Nhược |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A (đề xuất) | ByteTrack là tracker chính; BoT-SORT đối chiếu trên cùng detection | Bám [ĐC][TM]; cả hai có sẵn, so sánh công bằng | Lệch chữ “DeepSORT” trong [TC] → cần GVHD đồng ý |
| 3B | ByteTrack chính, DeepSORT đối chiếu | Bám đúng chữ trong [TC] | Tích hợp thư viện ngoài; ít phù hợp vật thể nhỏ |
| 3C | Cả ba | Đủ mọi tài liệu | Tốn thời gian W5–W6 |

An chọn: ☐ 3A  ☐ 3B  ☐ 3C  ☐ khác: ________

4. Thứ tự W5/W6 (mâu thuẫn kế hoạch)

| Tuần | Đề cương | Thuyết minh | Thang chấm (E1) |
| --- | --- | --- | --- |
| W5 | Augmentation vật thể nhỏ | Tích hợp ByteTrack | Tích hợp tracker, video test ID ổn định |
| W6 | Tích hợp tracker | Đối chiếu tracker, demo | Geofence + cảnh báo theo trajectory |

Đề xuất 4A: theo thang chấm (thầy chấm theo cột này) — W5 tracker, W6 geofence/cảnh báo; augmentation vật thể nhỏ gộp vào W4 (tuning + augmentation). Phương án 4B: theo Đề cương và giải thích lệch với thầy. An chọn: ☐ 4A  ☐ 4B

5. Việc còn treo liên quan

Cặp video IR–khả kiến cùng lớp và số thứ tự: chưa biết có cùng sự kiện không → nếu dùng 2A thì rủi ro này không ảnh hưởng nhánh chính.

GT tracking: đề xuất dẫn xuất “1 track/video” để đo ID switch, ghi giới hạn trong ADR; không báo HOTA/IDF1 như kết quả chính.

Video âm tính cho cảnh báo: cần đếm tổng thời lượng thực có; nếu < 2 giờ thì ghi giới hạn hoặc bổ sung nguồn có license phù hợp.

6. Sau khi An chọn

An trả lời trên Issue #7 (comment ghi lựa chọn 1–4).

Quang soạn ADR-0005 theo lựa chọn; An review PR.

Mang bản tóm tắt lên GVHD; ghi kết quả họp (ngày, người dự, kết luận) vào Issue #7 rồi đóng issue.