BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 5 — NHÓM E1

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay dựa trên học sâu

Tuần 5 (25/10–31/10/2026) — Milestone Tuan5: tích hợp tracker, video test ID ổn định. GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng. Sinh viên: Lê Ngọc An, Dương Minh Quang.

1. GitHub: Issue / PR / Commit / Tag

| Hạng mục | Liên kết |
| --- | --- |
| Milestone Tuan5 / Issues | Milestone Tuan5 · Issues #57–#62; #24 (W4) đóng tuần này |
| PR #63 (Quang) | PR #63 — job tracking run 12, độ đo liên kết ADR-0008, job 3 seed run 13 (#57, #59). Commit: 5f84650; merge 26c9462 |
| PR #64 (An) | PR #64 — phân tích so sánh W4, model card detector B, duyệt ADR-0007 (#40). Commit: ce90e19; merge a40b986 |
| PR #65 (An) | PR #65 — cấu hình tracker e1, giao thức so sánh, duyệt ADR-0008 (#58). Commit: 80c543a; merge 03e43a8 |
| PR #66 (An) | PR #66 — bản nháp mục 2.3 (#60). Commit: ed91be9, e349979; merge 93e7fa7 |
| PR #67 (Quang) | PR #67 — kết quả 3 seed run 13, ADR-0007 cập nhật (#59). Commit: 0981500; merge 8909367 |
| PR #68 (Quang) | PR #68 — kết quả tracking run 12 (#57). Commit: 40c4a76; merge 2c6de1b |
| PR #69 (Quang) | PR #69 — chốt 5 video bất đồng review v2 (#24). Commit: cef70ca; merge 46d0f3a |
| PR #70 (Quang) | PR #70 — kết quả run 12b, chọn tracker theo ADR-0008 (#57). Commit: 0e3035c; merge b0a9306 |
| Review chéo | Quang review và approve #64, #65, #66 của An (có góp ý sửa mục 2.3; Quang cập nhật số liệu W5 vào bản nháp, chờ An xác nhận). Các PR của Quang (#63, #67–#70) đã gửi yêu cầu review cho An nhưng được merge trước để kịp chạy Kaggle; An chưa review, gồm phần cập nhật ADR-0007 sau 3 seed. |
| Kaggle (COMMIT dùng cho run) | 26c9462 run 12 (tracker mặc định), run 13 (2 seed mới); 46d0f3a run 12b (tracker e1). Cả ba do Quang chạy. |
| Tag W5 | w05 (gắn cuối tuần sau khi merge báo cáo) |

2. Phân chia công việc

| Issue | Nội dung | Phụ trách | Review | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #57 W5-01 | Pipeline video → detector → tracker, track log, độ đo liên kết (run 12, 12b) | Quang | An | Đóng (PR #63, #68, #70) |
| #58 W5-02 | Cấu hình tracker e1, giao thức so sánh, duyệt ADR-0008 | An | Quang | Đóng (PR #65) |
| #59 W5-03 | 2 seed mới cho baseline A và YOLO11n (run 13), chọn lại theo luật | Quang | An | Đóng (PR #63, #67) |
| #60 W5-04 | Mục 2.3 Công nghệ và lý do lựa chọn | An | Quang | Đóng (PR #66), đã đưa vào v0.5 |
| #61 W5-05 | Phân tích lỗi liên kết trên video demo | An | Quang | Đang làm |
| #62 W5-06 | Báo cáo W5, v0.5, Evidence/W05, tag w05 | Quang | An | Bản nộp |
| #40 W4-06 | Phân tích so sánh W4, model card detector B | An | Quang | Đóng (PR #64) |
| #24 W4-01 | Chốt 5 video review bất đồng: An xem lại, cả 5 SAI_NHAN | An, Quang | Nhau | Đóng (PR #69) |

3. Planned – Done – Evidence – Problems – Next

| Planned | Done | Evidence (đường dẫn trong repo) | Problems | Next week |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tích hợp ByteTrack (BoT-SORT đối chiếu) với detector đã chọn, video test ID ổn định; 3 seed A và YOLO11n; mục 2.3 | Tracking trên 38 video val, 2 tracker × 2 cấu hình, luật đặt trước → giữ ByteTrack-e1. 3 seed → đổi detector sang YOLO11n theo luật. 3 video demo. Mục 2.3, Chương II bản 1, v0.5 | results/W05/kaggle_run_12/, kaggle_run_12b/, kaggle_run_13/; track_comparison.csv, seed_comparison.csv; ADR-0007, ADR-0008; Evidence/W05/ | Không có track ID thật (GT dẫn xuất, không phải HOTA/IDF1); ID switch do track trùng; bằng chứng đổi detector yếu; #61 chưa xong | W6: tracking với YOLO11n + ByteTrack-e1; xử lý track trùng (giao thức đặt trước); geofence + cảnh báo theo quỹ đạo |

4. Kết quả đo (validation; nguồn: CSV/JSON + script)

| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| mAP@0.5:0.95 trung bình ± SD, 3 seed: baseline A / YOLO11n | 0,3379 ± 0,0037 / 0,3440 ± 0,0027 → hòa | results/W05/seed_comparison.csv |
| F1 Drone trung bình; ms/ảnh: A / YOLO11n | 0,819 / 0,834; 3,19 / 3,21 → chọn YOLO11n | results/W05/seed_decision.json |
| ID switch / 1000 frame GT (IoU 0,5): ByteTrack-e1 / BoT-SORT-e1 | 8,96 / 7,76 (chênh 13,5% → hòa → ByteTrack) | results/W05/track_decision.json |
| Track recall; trung vị độ phủ ID chính (ByteTrack-e1) | 0,858; 0,823; 19/38 video chỉ 1 ID | results/W05/track_comparison.csv |
| Đứt track IoU 0,5 → 0,3 (ByteTrack-e1) | 340 → 58 (hộp nhãn rộng) | track_comparison.csv |
| Track log e1 trùng cấu hình mặc định | 38/38 video (track_buffer không tác dụng) | results/W05/track_gaps.json |
| FPS trung vị (giải mã + detect + track, T4): ByteTrack-e1 / BoT-SORT-e1 | 94,6 / 76,8 (tham khảo) | track_decision.json |
| Kiểm tra Evidence/W05 | 61/61 PASS; pytest 35 test | Evidence/W05/test-results.json |

5. Dataset card / model card

Dataset: e1-yolo-v1 không đổi (fingerprint d0ac7e23…). Weights 8 tệp của run 13: Google Drive weights/W05/<cấu hình>/, SHA-256 và link trong results/W05/kaggle_run_13/train_*/weights_manifest.json. Model card detector B: docs/w4/model_card_detector_B.md (An). Model card YOLO11n: làm ở W6 trước khi dùng.

6. Demo/video

3 video demo ByteTrack có vẽ ID (val, chọn theo luật đặt trước trong job): V_DRONE_096, V_BIRD_037, V_DRONE_080. SHA-256 trong results/W05/kaggle_run_12/w5_track/demo/demo_index.json.

7. Vấn đề và rủi ro (trung thực)

Svanström không có track ID: độ đo liên kết dùng GT dẫn xuất "1 track/video", không phải MOTA/IDF1/HOTA; vật thể khác trong khung hình không có nhãn. Mọi số đo trên val (lạc quan); test vẫn khóa.

Đổi detector sang YOLO11n dựa trên tiêu chí phụ (F1 Drone +0,014) nhỏ hơn độ lệch chuẩn giữa các seed; luật nhiều seed viết sau khi biết seed đầu (đã ghi rõ trong giao thức).

ID switch tập trung ở video có hai track trùng trên cùng vật; tăng track_buffer gần như không có tác dụng. Xử lý ở W6 cần giao thức đặt trước.

An chưa review các PR của Quang (#63, #67–#70) và phần cập nhật ADR-0007; #61 chưa xong. FPS chỉ tham khảo (dao động khoảng 11% giữa hai lần chạy).