BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 4 — NHÓM E1

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay dựa trên học sâu

Tuần 4 (18/10–24/10/2026) — Milestone Tuan4: Tuning + augmentation, so sánh baseline, tag release. GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng. Sinh viên: Lê Ngọc An, Dương Minh Quang.

1. GitHub: Issue / PR / Commit / Tag

| Hạng mục | Liên kết |
| --- | --- |
| Milestone Tuan4 / Issues | Milestone Tuan4 · Issues #24, #36–#42, #48, #49, #5 |
| PR #43 (Quang) | PR #43 — luật đặt trước ADR-0006, job run 06, kế hoạch W4 (#36). Commit: ffb2ed0; merge e81a5fb |
| PR #44 (Quang) | PR #44 — công cụ tập chuẩn CVAT: gói ảnh mù, chấm điểm (#24). Commit: e3d89ab; merge bb8a695 |
| PR #45 (An) | PR #45 — config detector B và augmentation, giao thức W4 (#38). Commit: 50948c3; merge 980b3cb |
| PR #46 (An) | PR #46 — duyệt ADR-0002, ADR-0003 (#5). Commit: 34621a9, f4118cd; merge 22d057b |
| PR #47 (An) | PR #47 — bản nháp mục 2.1, 2.2 (#41). Commit: fdd05c7, 51d9a58; merge fc4fb73 |
| PR #50 (Quang) | PR #50 — cấu trúc Evidence/W01–W04, pytest (#48). Commit: 421d666; merge 2fe0850 |
| PR #51 (Quang) | PR #51 — job so sánh nhiều mô hình run 09, luật chọn đặt trước (#39). Commit: 2ae4c50, 99d3033; merge 1a71f5b |
| PR #52 (Quang) | PR #52 — kết quả run 06, ADR-0006 Accepted (#36). Commit: 7e0262f; merge 9eb1de8 |
| PR #53 (An) | PR #53 — annotation tập chuẩn CVAT, review 40 video (#24). Commit: 3f00400, 07f9768, c5729a4; merge 4af165c |
| PR #54 (Quang) | PR #54 — chấm tập chuẩn CVAT, mức đồng ý review (#24). Commit: 653c6f3; merge 5915215 |
| PR #55 (Quang) | PR #55 — kết quả run 09, ADR-0007, Evidence/W04 (#39, #48). Commit: ef9f42e; merge 8f91d93 |
| Review chéo | Quang review và approve #45, #46, #53 của An; #47 yêu cầu sửa 1 lần rồi approve. Các PR của Quang (#43, #44, #50–#52, #54, #55) đã gửi yêu cầu review cho An nhưng được merge trước để kịp chạy Kaggle; An review sau, kể cả duyệt ADR-0007. |
| Kaggle (COMMIT dùng cho run) | bb8a695 run 06, run 11; 1a71f5b run 09 (phiên 1–2 tài khoản Quang, phiên 3 tài khoản An) |
| Tag release W4 | w04 (gắn cuối tuần, kèm release note; split v1 đóng băng tại tag này) |

2. Phân chia công việc

| Issue | Nội dung | Phụ trách | Review | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #24 W4-01 | Tập chuẩn CVAT: gói ảnh mù + chấm (Quang); vẽ 168 ảnh + review độc lập 40 video (An) | Quang, An | Nhau | Đóng (PR #44, #53, #54) |
| #36 W4-02 | Kiểm chứng chiều lệch nhãn bằng dự đoán mô hình (run 06) | Quang | An | Đóng (PR #43, #52) |
| #37 W4-03 | Xuất lại e1-yolo-v2 nếu offset1 | Quang | — | Đóng, không thực hiện (ADR-0006) |
| #38 W4-04 | Config detector B + augmentation, giao thức | An | Quang | Đóng (PR #45) |
| #39 W4-05 | Train 5 cấu hình (run 09), weights + SHA-256 | Quang (phiên 1–2), An (phiên 3) | An | Đóng (PR #51, #55) |
| #40 W4-06 | Phân tích bảng so sánh, model card B | An | Quang | Đang làm (hạn 30/10) |
| #41 W4-07 | Mục 2.1, 2.2 của version đồ án | An | Quang | Xong bản nháp (PR #47), đã đưa vào v0.4 |
| #48 W4-09 | metrics.csv + Evidence/W04 | Quang | An | Đóng (PR #50, #55) |
| #49 W4-10 | Báo cáo W4 + version v0.4 (chương V) | Quang | An | Bản nộp |
| #42 W4-08 | Tag release w04 | Quang | An | Gắn sau khi merge báo cáo |
| #5 W2-04 | Duyệt ADR-0002/0003, đóng băng split | An | Quang | Đóng (PR #46) |

3. Planned – Done – Evidence – Problems – Next

| Planned | Done | Evidence (đường dẫn trong repo) | Problems | Next week |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm chứng chiều lệch nhãn; train detector B + augmentation, so với baseline; model card; tag release | Run 06 + tập chuẩn CVAT: cả hai UNDETERMINED → giữ e1-yolo-v1. Train 5 cấu hình mới (YOLOv8n aug/@960, YOLO11n, YOLOv8s@960, RT-DETR-l), áp luật chọn đặt trước → giữ baseline A. Mục 2.1–2.2, v0.4 | results/W04/kaggle_run_06/, kaggle_run_09/, cvat_gold/scoring/, comparison_w4.csv; ADR-0006, ADR-0007; Evidence/W04/ | RT-DETR-l lỗi NaN (không hợp lệ); val nhiễu; một seed; model card B chưa xong; An chưa review các PR của Quang | W5: tích hợp ByteTrack (BoT-SORT đối chiếu) với baseline A; chạy 3 seed A vs YOLO11n; mục 2.3 |

4. Kết quả đo (validation; nguồn: CSV/JSON + script)

| Chỉ số | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| mAP@0.5:0.95 / mAP@0.5: baseline A (YOLOv8n@640) | 0,342 / 0,807; 3,26 ms/ảnh | results/W04/comparison_w4.csv |
| mAP@0.5:0.95 / mAP@0.5: YOLO11n@640 | 0,347 / 0,831; 3,28 ms/ảnh → hòa với A (chênh < 0,01) | comparison_w4.csv; ADR-0007 |
| mAP@0.5:0.95: A@960 / A+aug / YOLOv8s@960 | 0,323 / 0,331 / 0,326 (20,8 ms) | comparison_w4.csv |
| AP@0.5:0.95 lớp Drone (mọi cấu hình hợp lệ) | 0,229–0,277 → ưu tiên cải thiện dữ liệu (luật 4) | comparison_w4.csv |
| Lệch nhãn — run 06: đối chứng / Drone dư 1 mục | 13/17 về i (p 0,049) / 16/17 về i+1 | kaggle_run_06/.../offset_check_summary.json |
| Lệch nhãn — CVAT: đối chứng / Drone dư 1 mục | 18/25 về i (p 0,043) / 25/40 về i+1 | cvat_gold/scoring/gold_score.json |
| Hộp vẽ tay / hộp nhãn gốc (diện tích, trung vị) | 0,33 | gold_score.json (phần thăm dò) |
| Đồng ý review An / Quang (40 video) | 35/40, κ = 0,40 | results/W04/review_v2_agreement.json |
| Kiểm tra Evidence/W04 | 54/54 PASS; pytest 25 test | Evidence/W04/test-results.json |

5. Dataset card / model card

Dataset: e1-yolo-v1 không đổi (fingerprint d0ac7e23…, results/W03/kaggle_run_03b/export_evidence/dataset_card.json). Model được chọn cho W5: baseline A, model card docs/w3/model_card_baseline_A.md. Weights 10 tệp của W4: Google Drive weights/W04/<cấu hình>/, SHA-256 và link trong results/W04/kaggle_run_09/phien_*/train_*/weights_manifest.json, liệt kê ở Evidence/W04/README.md. Model card detector B: #40 (An), chưa xong.

6. Demo/video

Chưa có (tuần này không có sản phẩm demo).

7. Vấn đề và rủi ro (trung thực)

Mọi số đo trên val (val dùng để dừng sớm, chọn checkpoint và ngưỡng) → lạc quan; test vẫn khóa. Một seed: mAP@0.5:0.95 dao động 0,02–0,04 giữa các epoch nên chênh lệch nhỏ chưa phải khác biệt thật.

RT-DETR-l huấn luyện lỗi (loss NaN từ epoch 3) nên không có kết luận về RT-DETR; không chạy lại vì vượt giới hạn 25 ms/ảnh.

Chiều lệch nhãn chưa kết luận theo luật dù hai phương pháp cùng nghiêng về offset1 cho Drone; nhãn gốc rộng hơn vật khoảng 3 lần. Cần ADR mới ở W7.

Các PR của Quang chưa được An review trước khi merge; ADR-0007 đang chờ An duyệt. Chỉ tiêu và thứ tự tuần (ADR-0005) chưa được GVHD xác nhận.