BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 3 — NHÓM E1

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay dựa trên học sâu

Tuần 3 (11/10–17/10/2026) — Milestone W3: Train baseline (config, weights, mAP/PR). GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng. Sinh viên: Lê Ngọc An, Dương Minh Quang.

1. GitHub: Issue / PR / Commit

| Hạng mục | Liên kết |
| --- | --- |
| Milestone W3 / Issues | Milestones · Issues #10, #11, #16–#21 |
| PR #22 | PR #22 — job xuất YOLO, train, ADR-0004 (#16). Commit: d686117, bf1cfe1; merge 0c42206 |
| PR #23 | PR #23 — review nhãn v2, notebook Kaggle (#10). Commit: 40dcdb2, d204db3; merge 680043b |
| PR #25 | PR #25 — bằng chứng review v2, e1-yolo-v1 (#11, #16). Commit: e143e66, b619a2e; merge e762257 |
| PR #26 | PR #26 — job phân tích val, khung model card (#19). Commit: 98f69c8; merge 220cd8a |
| PR #28 | PR #28 — sửa theo review của An (#19). Commit: 39e8ff0, 4f1e3dd; merge 41a82fe |
| PR #29 | PR #29 — ADR-0005 (#7). Commit: 276c2c2; merge a54cbec |
| PR #31 | PR #31 — An: license Ultralytics (#20). Commit: 99d3534; merge 4532858 |
| PR #32 | PR #32 — An: giao thức train (#17). Commit: fbea796, d98603f; merge 47eec28 |
| PR #33 | PR #33 — đóng gói dữ liệu zip (#18). Commit: 9c90ba2; merge 9597fce |
| PR #34 | PR #34 — bằng chứng run 04/05, model card (#18, #19). Commit: fc71d2a, 2f678b8, e073188; merge 0b4c79a |
| Review chéo | An review #22, #23, #25, #26 (sau merge, 3 lỗi → sửa ở #28), approve #28 sau 1 lần yêu cầu sửa, merge #28, #29, #31; Quang review và approve #31, #32 của An. #34 merge trước khi An review lại (cần kịp báo cáo), An review sau. |
| Kaggle (COMMIT dùng cho run) | 680043b run 03a/03b; 9597fce run 03b bản 2, 04; 4532858 run 05 |
| Tag release | Chưa có (tag đầu tiên tại W4) |

2. Phân chia công việc

| Issue | Nội dung | Phụ trách | Review | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #10, #11 | Review nhãn v2 358 video; chính sách căn nhãn (độ nhạy IoU + thăm dò) | Quang | An | Đóng (PR #23, #25) |
| #16 | ADR-0004 + xuất e1-yolo-v1 (6.869 ảnh) | Quang | An | Đóng (PR #22, #25, #33) |
| #17 | Giao thức train + config baseline A | An | Quang | Đóng (PR #32) |
| #18 | Train YOLOv8n@640, Kaggle T4; weights Drive + SHA-256 | Quang | An | Đóng (PR #34) |
| #19 | Phân tích val (run 05) + model card | Quang, An | Nhau | Đóng (PR #26, #28, #34) |
| #20 | License Ultralytics/YOLOv8n | An | Quang | Đóng (PR #31) |
| #21 | Báo cáo tuần + version v0.3 | Quang, An | Nhau | Bản nộp (PR #27 + PR báo cáo cuối) |
| #7 | Chỉ tiêu, modality, tracker | Cả hai | — | Nhóm chốt (ADR-0005, PR #29); chờ GVHD |

3. Planned – Done – Evidence – Problems – Next

| Planned | Done | Evidence (đường dẫn trong repo) | Problems | Next week |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chốt nhãn, xuất dữ liệu YOLO, train baseline A, đánh giá val, model card | Review v2 358 video; e1-yolo-v1 216 video / 6.869 ảnh; baseline A train xong (36 epoch, best 21); phân tích val, chọn ngưỡng 0,25; model card | results/W03/review/; kaggle_run_03b*/; kaggle_run_04/train_evidence/; kaggle_run_05/analysis/; docs/w3/model_card_baseline_A.md; ADR-0004, ADR-0005 | Số liệu trên val (lạc quan); mAP@0.5:0.95 Drone 0,266; val không có ảnh nền trống thật; chiều lệch nhãn chưa xác định; lần đầu gắn input Kaggle lỗi | Kiểm chứng offset (CVAT #24 + so IoU), cấu hình đối chứng B + augmentation, tag release W4 |

4. Kết quả đo (nguồn: CSV/JSON + script)

| Chỉ số (validation) | Giá trị | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| mAP@0.5 / mAP@0.5:0.95 (4 lớp) | 0,807 / 0,342 | kaggle_run_04/train_evidence/baseline_A_val_metrics.json |
| Drone: AP@0.5 / AP@0.5:0.95 | 0,809 / 0,266 | baseline_A_val_per_class.csv |
| Ngưỡng vận hành (F1 Drone lớn nhất) | conf 0,25: Drone P 0,832, R 0,882, F1 0,856 | kaggle_run_05/analysis/operating_points.csv |
| Recall hộp nhỏ / vừa / lớn (conf 0,25) | 0,863 / 0,803 / 0,903 | kaggle_run_05/analysis/recall_by_size.csv |
| Train | 36/50 epoch, best epoch 21, ≈ 27 phút, 1 × T4, ultralytics 8.4.183 | train/results.csv, env.json |
| Dữ liệu train / val | 5.667 / 1.202 ảnh, fingerprint d0ac7e23… | kaggle_run_03b*/export_evidence/dataset_card.json |

5. Dataset card / model card

Dataset card: results/W03/kaggle_run_03b/export_evidence/dataset_card.json. Model card: docs/w3/model_card_baseline_A.md (đủ run 04/05). Weights: Google Drive weights/W03 (best.pt, last.pt), SHA-256 và link trong weights_manifest.json.

6. Demo/video

Chưa có (tuần này không có sản phẩm demo).

7. Vấn đề và rủi ro (trung thực)

Toàn bộ số đo trên val, val vừa dùng để dừng sớm và chọn ngưỡng → lạc quan; chưa so với chỉ tiêu trên test (ADR-0005).

Mục nhãn rỗng của video dư 1 mục nằm ở frame 0 trong khi vật thể đã xuất hiện → nghiêng về offset1; nếu đúng, dữ liệu phải xuất lại và train lại ở W4.

Val không có ảnh nền trời trống: chưa đo được cảnh báo giả (W7). Một seed, một lần chạy: chưa có khoảng dao động.

Chỉ tiêu, GPU tham chiếu và thứ tự W5/W6 (ADR-0005) chưa được GVHD xác nhận.